REFERAATTI

Teos: Ohjelmistoarkkitehtuurin sisällyttäminen ketteriin ohjelmistotuotantomenetelmiin, kandidaatintutkielma, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tekijä: Tero Huomo

Tutkielmassa kuvataan ohjelmistokehittäjien kokemia haasteita ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen osalta ketterien menetelmien mukaisessa ohjelmistokehityksessä sekä käytäntöjä, joita ohjelmistokehittäjät ovat käyttäneet näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Käytäntöjen voidaan ajatella myös olevan suunnitteluorientoituneiden tai isojen ohjelmistotuotantoyhtiöiden tapa sopeutua prosessimallin muutoksiin ja ketterän ohjelmistokehityksen haasteisiin.

Ketterässä kehityksessä ei ole vesiputousmallin mukaista tilaa tai vaihetta ojelmistoarkkitehtuurille ja ketterän ohjelmistokehityksen koetaan antavan liian vähän neuvoja ohjelmistorakenteen suunnittelulle ja toteutukselle. Tutkielma käsittelee erilaisia tapoja ja käytänteitä ohjelmistoarkkitehtuurin sisällyttämiseksi ketteriin ohjelmistotuotantomenetelmiin sekä näihin mahdollisesti liittyviä rikkeitä ketterän kehityksen perimmäisiin arvoihin liittyen.

Tutkielmassa esitetyt käytänteet arkkitehtuurin sisällyttämiseen ovat seuraavat:

- Sprint 0, missä luodaan korkean tason suunnitelma ohjelmiston arkkitehtuurista. Tämän jälkeen vasta siirrytään Sprint 1:een, mikä on kuitenkin ketterien ohelmistotuotantomenetelmien mukaan ensimmäinen tunnustettu ohjelmistotuotannon aloittava sprintti.
- Arkkitehtuuri toteutetaan erillisenä prosessina, missä arkkitehtuuriryhmä valmistelee järjestelmää juuri riittävästi tukemaan seuraavia toiminnallisuuksia ja järjestelmän rakenne muodostuu toiminnallisuuksien tapaan iteratiivisesti.
- Suunnittelupiikit, jotka ovat iteraation aikana suoritettavia työjaksoja, joissa ratkotaan arkkitehtuuriin liittyviä ongelmia ja joita kohdellaan kuten käyttäjätarinoita, ne priorisoidaan, estimoidaan ja suoritetaan.
- Arkkitehtuurijaksot tai team sprintit, joita suoritetaan tarvittaessa tavallisen kehitysjakson sijasta ja ovat ikään kuin laajennettuja variaatioita suunnittelupiikeistä.
- Arkkitehtuuritarinat tai kehittäjätarinat, jotka vastaavat käyttäjätarinoita, mutta niitä kirjaavat asiakkaan sijaan järjestelmää kehittävä ryhmä.